# 译阅 YiYue 项目交付说明书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 译阅 YiYue — 本地 PDF 学术论文翻译工作台 |
| 交付形态 | 可运行源码仓库（后端 + 前端 + 脚本 + 文档 + 测试） |
| 交付日期 | 2026-10-08 |
| 版本 | 后端 0.1.0；翻译管线 PIPELINE_VERSION = 2026-10-07.9 |
| 代码规模 | 纳入版本控制 86 个文件（Python 44 个约 7,883 行；前端 12 个；文档 8 个），25 次提交 |
| 运行环境 | Windows（一键 .bat）／macOS·Linux（scripts/start.sh）；Python 3.12、Node.js ≥ 18 |
| 许可提示 | 内嵌 BabelDOC 0.6.4 为 AGPL-3.0；自用/自托管无碍，对外提供网络服务需按 AGPL 开源 |

本文件是唯一的交付总说明书：读完它可以完成环境搭建、跑通一篇论文、看懂架构与关键设计、按验收清单核对质量，并在出问题时知道去哪看。更细的设计与验证证据见 docs/ 下的 3 份验证记录与 2 份设计文档。

# 1. 它是什么

上传一篇 PDF，用你自己的 LLM API（OpenAI 兼容 / Anthropic 协议均可）把它翻成中文，并尽量保住原版版式；然后在浏览器里双栏对照阅读。

关键差异：对 arXiv 论文，不"照着 PDF 重新排版"，而是拿作者的 LaTeX 源码、只把文字换成中文、用作者自己的模板与样式重新编译一遍。因此公式编号、图表、交叉引用（图 1～图 9、附录 A/B/C）、参考文献编号、"图/表/参考文献/摘要"这类自动标签，都随 LaTeX 一起自动正确。

任意 PDF（书、报告、无源码的论文）走 BabelDOC 原位排版引擎；arXiv 源码不可用或编译失败时自动回退到它，并在任务备注里写明原因。

### 交付物清单

| 类别 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | backend/app/ | FastAPI + 任务编排 + arXiv 直译引擎 + 闭环验证 |
| 前端 | frontend/src/ | Vue 3 + Element Plus + pdf.js，构建产物 frontend/dist/ |
| 脚本 | scripts/ | 一键启动、BabelDOC 补丁、tex 管线自检、mock LLM、版式实验、验证 CLI |
| 测试 | backend/tests/ | 144 项（单元 + mock-LLM 全链路集成） |
| 文档 | README.md、docs/ | 使用说明 + 2 份设计文档 + 3 份闭环验证记录 + 本说明书 |
| 启动器 | 启动译阅.bat、scripts/start.sh | 双击即用（自动装依赖/构建/起服务/开浏览器） |
| 运行数据 | backend/data/ | 数据库、任务产物、缓存、Tectonic 二进制（不纳入版本控制） |

# 2. 快速上手

### 2.1 一键启动

Windows：双击项目根目录的 启动译阅.bat

macOS / Linux：scripts/start.sh

启动器会：安装依赖 → 构建前端 → 应用 BabelDOC 排版补丁 → 清理残留端口 → 起服务 → 等就绪 → 打开浏览器 http://127.0.0.1:8000。已运行时再次双击会直接打开页面。关闭窗口即停止服务。排查用日志：backend/data/launch.log。

### 2.2 首次配置（3 步）

左侧「API 配置」→ 新增：填 Base URL（如 https://api.deepseek.com/v1）、API Key、模型名，点「测试连接」。

「翻译任务」→ 拖入 PDF 或只填 arXiv ID（如 1610.01644）→ 选配置 → 可选调行距 → 「开始翻译」。

完成后进入双栏对照阅读器；也可下载「译文 PDF / 双语 PDF」。

只填 arXiv ID 时，应用会额外下载原版 PDF 作为"原文"栏与 ID 识别用，翻译用的仍是 LaTeX 源码。

### 2.3 没有 API Key 也能跑通全流程

# 终端 1：回声式 mock 翻译服务

uv run --project backend python scripts/mock_llm.py

# 终端 2：启动应用

scripts\start.bat

API 配置填 http://127.0.0.1:8600/v1、Key 任意、模型名 mock-model。

### 2.4 开发与测试

# 后端（含已构建前端）

cd backend && uv sync && uv run uvicorn app.main:app --port 8000

# 前端热更新（/api 代理到 8000）

cd frontend && npm install && npm run dev

# 测试

cd backend && uv run pytest -q            # 144 项

# tex 管线自检（无 LLM，几秒到一分钟，退出码即结论）

cd backend && uv run python ../scripts/check_tex_pipeline.py --src data/tasks/<id>/arxiv_src

首次使用 BabelDOC 会下载字体与版面识别模型（数百 MB）；侧边栏底部显示资产状态，可一键预热。

Tectonic 编译器（约 21MB）在首次走 arXiv 路线时自动下载到 backend/data/bin/。

# 3. 功能清单

三种翻译引擎（混合路由）：arXiv 源码直译（默认优先）／原位排版（BabelDOC）／自动（失败自动回退并备注）。

多配置档与多协议：Base URL / API Key / 模型 / QPS；兼容 OpenAI、DeepSeek、GLM、SiliconFlow、one-api/new-api 中转、Ollama、LM Studio；支持 Anthropic 协议；「测试连接」自动探测协议给一键切换建议；每个任务开始前做一次真实调用预检，配置错误快速报错。

术语表：手动维护 + CSV 导入导出，注入提示词保证译法一致；可选自动术语提取。

自定义系统提示词：配置档里可写学术翻译规范，两条引擎路径都会生效。

双栏对照阅读：左原文右译文、同步滚动缩放、可切「仅译文」；分段增量输出支持"翻完一段即可读"。

进度与队列：SSE 实时进度、串行队列保护限流、取消/重试/删除、应用重启自动恢复中断任务。

翻译缓存：文件哈希 + 选项哈希 + 管线版本，命中即秒出。

行距可调：1.0×（与原版一致）～2.0×，默认 1.3×（中文排版惯例）。

闭环验证报告：每篇产出自动逐页渲染、版心测量、内容完整性与语言残留检查，判定"通过/需人工复核"。

任务时间：列表与阅读页显示完成时间（本地时区）与耗时。

# 4. 架构与数据流

浏览器 Vue 3 + Element Plus + pdf.js

│  REST + SSE（进度/状态） + Range（pdf.js 分片下载）

FastAPI（backend/app/main.py）

├─ api/      profiles · glossary · tasks · files · assets · health

├─ services/

│   ├─ orchestrator     串行队列、状态机、SSE 广播、引擎路由与回退、分段增量合并

│   ├─ arxiv_engine     ID 检测、e-print 源码下载/解包/主文件定位、.bbl 对齐

│   ├─ tex_translate    占位符保护 → 分块并发翻译 → 恢复 → ctex/行距/标签汉化

│   ├─ tectonic         Tectonic 管理、编译、日志驱动修复

│   ├─ verify           闭环版式验证（墨迹版心、溢出、内容完整性、语言残留）

│   ├─ babeldoc_runner  唯一接触 BabelDOC 的隔离层 + 提示词/限流注入

│   ├─ cache / pdfops / glossary / textio / timeutil

└─ SQLite(data/app.db) + data/tasks/<id>/ + data/arxiv-cache/

一次 arXiv 直译任务的数据流：

提交 → 识别 arXiv ID →（无文件时下载原版 PDF）

→ 下载/解包 e-print 源码（tar.gz，含作者 .sty/.cls/.bbl/插图）

→ 逐候选主文件"试编译"（同时应用中文预处理，暴露环境问题）

→ 试编译通过 → 标注实际引擎 = arXiv

→ 逐文件：抽取图注/标题 → 保护公式命令引用 → 分块并发翻译 → 恢复 → 结构校验

→ 注入 ctex/行距/标签汉化 → 写回 → \bibliography 改写为 \input{*.bbl}

→ Tectonic 编译（失败则按日志定位坏文件，回退该文件为原文重试，最多 3 轮）

→ 闭环验证（逐页渲染 + 版心测量 + 内容完整性 + 语言残留）→ 落报告 + 判定

目录与产物：

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| backend/data/app.db | SQLite：配置档、术语、任务、输出行 |
| backend/data/tasks/<id>/original.pdf | 原文（双栏阅读的左栏、ID 识别用） |
| backend/data/tasks/<id>/mono.pdf | 译文（无水印）；dual.pdf 为拼版双语 |
| backend/data/tasks/<id>/arxiv_src/ | 下载并解包的作者源码（原始，未改） |
| backend/data/tasks/<id>/arxiv_probe/main.pdf | 编译基线：同一份源码未翻译编译，版式对照基准 |
| backend/data/tasks/<id>/arxiv_out/ | 可编辑的中文源码成品（含作者样式与插图） |
| backend/data/tasks/<id>/verify/ | verify_report.json、verify_summary.txt、render/ 逐页 PNG、zoom/ 存疑放大图 |
| backend/data/arxiv-cache/<id>/source.bin | 源码本地缓存（同篇重跑不再走网络） |
| backend/data/cache-index.json | 任务级缓存索引 |
| backend/data/bin/tectonic.exe | 自包含 XeTeX 编译器 |
| backend/data/launch.log | 启动器日志 |

# 5. 核心设计一：arXiv 源码直译「五步法」

| 步骤 | 要求 | 实现 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拿作者源码，不照 PDF 抄 | 下载 arxiv.org/e-print/<id>，保留全部 .tex、作者 .sty/.cls、原始插图、预编译 `.bbl`；.bbl 与 \bibliography{...} 名字不一致时自动对齐并改写成 \input{*.bbl} | arxiv_engine.py |
| 2 | 骨架原封不动，只换文字 | 公式/命令/引用/图表/标签以 [[M#]] 占位符保护，正文与图注单独翻译成 [[C#]]；恢复时只替换占位符本身 | tex_translate.py |
| 3 | 解决中英混排 | Tectonic(XeTeX) + ctex(Fandol) 负责断行/禁则/中西文间距；行距可调（默认 1.3×，记录并还原作者 \baselinestretch）；自动标签汉化插在 \begin{document} 前，不被作者 \renewcommand 覆盖；样式里硬编码的 Abstract 补丁成「摘要」 | tex_translate.py |
| 4 | 保留原版"瑕疵" | 与"原始源码原样编译"的基线逐页比对，与基线一致的 Overfull/Underfull 判为作者原版特征，不去修好 | verify.py |
| 5 | 闭环验证 | 逐页渲染 PNG + 墨迹版心测量 + 存疑页放大对照 + 内容完整性 + 语言残留 | verify.py |

唯一允许的 4 处结构性改动（都可审计）：① 注入 ctex/Fandol 与行距块；② 自动标签汉化块；③ \bibliography{x} → \input{x.bbl}；④ 编译不过时的日志驱动修复（xcolor 选项冲突 \PassOptionsToPackage、subfigure 垫片）。

# 6. 核心设计二：闭环验证怎么判定

### 6.1 判据（硬性不通过 vs 仅提示）

| 判据 | 口径 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 新增超版心页 | 译文超版心、基线同页不超（按页集合取差） | 需人工复核 |
| 源码层 \section 命令数不一致 | 精确计数（剔除 \sectionname 之类宏名与注释） | 需人工复核 |
| 图表标题数少于基线 | 计数比对 | 需人工复核 |
| 成句英文残留（参考文献之前） | 与基线逐字相同者判为插图/图片内文字，只提示 | ≥3 行判需人工复核 |
| 图表标题仍为英文 | 已渲染到版面上的 | 需人工复核 |
| \cite / \ref 未解析 | 编译日志 | 需人工复核 |
| 未翻译正文块 | 累计涉及 ≥20 个英文词才判问题，否则提示为"纯结构块" | 需人工复核 |
| 占位符漏进成品 | 分三类：活代码里残留 → 需人工复核；仅注释行里 → 提示；渲染 PDF 文本里出现 → 需人工复核 | 见左 |
| 单块翻译超时 | 默认 300s/块（YIYUE_CHUNK_TIMEOUT_S） | 需人工复核 |
| 文件因编译失败回退英文 | files_reverted | 需人工复核 |
| 行距一致性显著低于基线 | 段内基线众数一致性 | 需人工复核 |
| 页数与基线不同 | 中文更紧凑属正常 | 仅提示 |
| 与基线一致的 Overfull | 作者原版瑕疵，忠实保留 | 仅提示 |
| 与基线版心偏差超阈值页 | 已生成放大对照图 | 仅提示 |

### 6.2 内容保真（"会不会丢内容"的实测答案）

对两篇论文共 12 个被翻译的 .tex 逐文件核对：

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| \includegraphics、\label、\ref 家族、\cite 家族、\begin/\end、章节命令、\item、\footnote、行内 $…$ | 每个文件计数完全一致 |
| 花括号配平 / 正文命令种类多重集 | 平衡 / 一致（无命令丢失、无凭空多出） |
| 占位符泄漏 | 成品源码 0、渲染 PDF 0 |
| 正文唯一改动 | \bibliography{alain17a} → \input{alain17a.bbl}（恢复 35 处引用） |
| 导言区新增 | 只有刻意注入块（见第 5 节 4 处） |
| 正文字符数 | 65,811 → 34,959（#4）、1,512 → 808（#8）：中文更紧凑，属预期 |

按设计不翻译（覆盖不到 ≠ 丢失）：导言区宏与注释、table/tabular 表格单元格内容、插图 PDF 内部文字、参考文献条目、作者姓名与单位、所有数学。

可检出的降级：某块两次校验不合格（会先拆半重试）或某文件编译失败时，该处保留英文原文，必然计入验证报告并按上表判级——不会静默。

### 6.3 质量保障手段

144 项自动化测试：单元 + mock-LLM 全链路集成；关键修复做过变异验证 （把修复改回旧写法，对应用例确实变红）。

无 LLM 的确定性管线自检 scripts/check_tex_pipeline.py：回声翻译器跑真实源码的完整管线并真编译一次，输出主文件、.bbl 是否生效、占位符泄漏数、编译结果，退出码即结论。

源码层硬判据：\section 命令数、占位符数量、\item/\\ 数量、花括号与 $ 计数。

真跑验收：4 个任务全部 engine_used=arxiv 且判定「通过」（见第 8 节）。

# 7. 工程实现要点

| 主题 | 做法 |
| --- | --- |
| 占位符协议 | [[M#]] 保护片段、[[C#]] 图注/标题；恢复只替换占位符本身（绝不吞两侧花括号）；迭代展开嵌套占位符，且只展开 M 命名空间（否则图注 token 会被按 M 列表查成无关片段） |
| 单块校验 | 花括号/$ 计数、占位符数量、\item+\\ 数量、占位符邻位花括号、非"原样返回"；不通过→绕缓存重试→失败则拆半重试→仍失败保留原文并记录原因与英文词数 |
| 并发 | 分块翻译有界并发 YIYUE_TRANSLATE_WORKERS（默认 4，实测墙钟 ÷3.7）；进度回调只在主线程发；取消立即生效；统计局部收集后合并 |
| 超时 | 单块墙钟上限 YIYUE_CHUNK_TIMEOUT_S（默认 300s，超时打印全线程栈便于定位） |
| 编码 | textio：UTF-8 优先、失败退 cp1252/latin-1 的无损解码 + 统一换行 + UTF-8 写回（errors="replace" 会把重音字母永久改成 �） |
| 缓存 | 文件哈希 + 规范化选项哈希 + PIPELINE_VERSION；索引读改写加锁 + 唯一临时文件 + 原子替换；登记失败不影响成功产出 |
| 引擎标注 | engine_used 在试编译通过时即写入并广播；重试时清零，避免显示上一轮的旧引擎 |
| 安全 | CORS 只放行本机来源；tar 解包拒绝绝对路径/盘符/UNC/../链接并加 filter="data"；文件接口路径越界校验；配置档连接测试只在有自定义 Base URL 时才跨协议试探（避免把 Key 发给另一家厂商） |
| 端口 | 启动器只结束确认是本应用 uvicorn 的残留进程，不误杀占用 8000 的其他程序 |
| 排版补丁 | scripts/apply_babeldoc_patches.py 对 BabelDOC 0.6.4 打 3 组补丁（孤儿片段重分配、垂直包含段落合并、行延伸墨迹裁剪+布局框排序），带"新串独有标记"的幂等判定 |

### 环境变量

| 变量 | 默认 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| YIYUE_DATA_DIR | backend/data | 数据目录（测试用来隔离） |
| YIYUE_TRANSLATE_WORKERS | 4 | 分块并发度 |
| YIYUE_CHUNK_TIMEOUT_S | 300 | 单块翻译墙钟上限（秒） |

# 8. 验收结果（真实论文，真调 LLM）

| 任务 | 论文 | 引擎 | 页数（译文/基线） | 图注 | 源码层章节 | 成句英文 | 占位符泄漏（活代码/注释/PDF） | 新增超版心 | 结论 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #3 | 1610.01644（首轮） | arxiv | 14 / 16 | 21/21 | 33 → 33 | 0 | 0 / 8 / 0 | 0 | 通过 | 433 分（含等待） |
| #8 | 1610.01644（复跑） | arxiv | 14 / 16 | 21/21 | 33 → 33 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 通过 | 0.9 分 |
| #4 | 2607.03728（首发，含中断重试） | arxiv | 19 / 24 | 16/15 | 13 → 13 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 通过 | 444 分 |
| #9 | 2607.03728（复跑，缓存命中） | arxiv | 19 / 24 | 16/15 | 13 → 13 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 通过 | 2.9 分 |

任务 #3 的 8 处泄漏全在注释行内（排版上不可见，渲染 PDF 里 0 处），来自"嵌套占位符" 修复之前的代码；当前代码不再产生（#4/#8/#9 全 0）。这正是本轮新增检查的价值：它把旧产物的遗留问题如实标出来，而不是靠人工记忆。

补充指标（#8 / #4）：\cite 与 \ref 未解析 0/0；Overfull 与基线一致（1/1，作者原版瑕疵保留）；行距段内 14.2pt、一致性 92.7%～93.9%；未翻译正文块 0 个（#4 有 1 块经"拆半重试"恢复）。

复跑耗时 0.9 / 2.9 分体现了缓存：任务级缓存 + BabelDOC 逐块译文缓存使重跑只花编译与验证时间。

逐页目检覆盖：首页（标题/摘要/引言）、含公式编号页、图注与子图注页、参考文献页、版心偏差最大页。已确认：标题汉化、摘要标题汉化、公式与编号原样、图注/表注/子图注汉化、引用与交叉引用自动正确、插图内容保持原样（含图内英文，属"保留原图"）。

# 9. 运维手册

### 9.1 常见现象与处置

| 现象 | 原因 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 双击启动"没反应" | 端口被残留进程占用 / 依赖缺失 | 看 backend/data/launch.log；启动器会清理本应用的残留进程；中文提示都在日志里（.bat 保持纯 ASCII 以免 cmd 按 GBK 解析乱码） |
| 任务备注出现「已自动回退原位排版引擎」 | 该论文源码不可用或编译失败（原因写在备注里） | 看任务目录下 compile.log / main.log；若属已知编译障碍（xcolor 冲突、subfigure 未定义）现已自动修复 |
| 任务长时间停在"翻译中"、进度不动 | 翻译服务被限流/单块过大：单块请求最长可等 300s 才放弃 | 调低配置档 QPS 后重试；被放弃的块会保留英文并计入报告 |
| 报告出现"需人工复核" | 见第 6.1 节的硬判据 | 按 reasons 定位；render/ 逐页图与 zoom/ 放大对照图可直接目检 |
| 页面显示旧译文 | 浏览器缓存（接口已带 Cache-Control: no-store） | 强制刷新；重跑会整体替换同一 URL 的文件 |
| 前端改动没生效 | 需要重新构建 | cd frontend && npm run build（开发时用 npm run dev 热更新） |
| 提示 BabelDOC 补丁未应用 | 依赖重装或引擎升级 | cd backend && uv run python ../scripts/apply_babeldoc_patches.py |

### 9.2 备份与清理

需要备份的：backend/data/app.db（配置/术语/任务索引）、backend/data/tasks/（产物）、backend/data/arxiv-cache/（源码缓存，可重建）。

可安全删除的：backend/data/tasks/<id>/work/（中间产物）、arxiv_probe*/（基线与试编译中间目录，重跑会重建）。

缓存失效：PIPELINE_VERSION 提升后旧缓存自然不再命中，无需手动清理。

# 10. 已知边界与局限（务必如实告知使用方）

表格单元格内容不翻译：table/tabular 环境整体受保护，以免模型改坏表格标记；表注（\caption）会翻译。若某篇表格内有成句英文必须翻译，需增加"表格内容也翻译"的开关，并配套更严的结构校验（当前未实现）。

插图内部文字不翻译：插图是作者原始 PDF/位图，按"保留原图"处理；图内英文会留在成品里，验证报告会把它识别为"与基线逐字相同"的图片文字并只作提示。

参考文献条目不翻译：沿用作者 .bbl/.bib（这是学术惯例，也保证引用编号正确）。

导言区与作者信息不翻译：宏定义、注释、作者姓名与单位保持原文。

原位排版（BabelDOC）路径是"版内翻译"，不重排版；复杂版式（双栏混排、艺术字）可能有轻微瑕疵。

扫描件模式为覆盖式方案（白底黑字假设），不是完整 OCR。

单进程串行队列：同一时刻只跑一个任务（保护限流）；大批量需排队。

翻译质量取决于所选模型：本仓库不内置模型；提示词已注入自定义规范与术语表，但术语一致性与文风仍受模型能力影响。

AGPL：BabelDOC 为 AGPL-3.0，对外提供网络服务需按 AGPL 开源。

Windows 启动器为纯 ASCII + CRLF 的 .bat；中文提示统一由 scripts/launch.py 输出。

# 11. API 参考

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 健康检查 |
| GET/POST | /api/profiles | 列出/新增配置档 |
| PUT/DELETE | /api/profiles/{id} | 修改/删除（不改 Key 时留空即保留） |
| POST | /api/profiles/{id}/test | 连接测试（自动探测协议，可建议切换） |
| GET/POST | /api/glossary | 列出/新增术语 |
| PUT/DELETE | /api/glossary/{id} | 修改/删除术语 |
| GET | /api/glossary/export | 导出 CSV |
| POST | /api/glossary/import | 导入 CSV |
| POST | /api/tasks | 新建任务（multipart：file 可选 + 选项；只给 arXiv ID 时自动下载原文） |
| GET | /api/tasks | 任务列表（含完成时间 finished_at、耗时 duration_s、验证摘要） |
| GET | /api/tasks/{id} | 任务详情 |
| GET | /api/tasks/{id}/verify | 闭环验证报告（JSON） |
| POST | /api/tasks/{id}/cancel | 取消 |
| POST | /api/tasks/{id}/retry | 重试（会清掉上一轮的实际引擎标注） |
| DELETE | /api/tasks/{id} | 删除任务与产物 |
| GET | /api/tasks/{id}/events | SSE：state / progress / pages_available / done / cancelled / error |
| GET | /api/tasks/{id}/files/{kind} | 取 original / mono / dual（支持 HTTP Range，Cache-Control: no-store） |
| GET | /api/assets/status | 版面模型/字体资产状态 |
| POST | /api/assets/warmup | 预热下载资产 |

时间字段统一为 ISO-8601（带时区偏移，秒精度）：created_at、finished_at、duration_s（秒）。

# 12. 变更历史（按主题归纳，共 25 次提交）

| 主题 | 内容 |
| --- | --- |
| 引擎构建 | BabelDOC 集成与隔离层、任务编排/队列/缓存、双栏阅读器、术语表 |
| arXiv 直译 | 源码下载/解包/主文件定位、.bbl 对齐、占位符保护与恢复、ctex 注入、行距可调、\fpeval→\dimexpr 兼容 |
| 编译修复 | 日志驱动修复（xcolor 选项冲突、subfigure 垫片）、失败文件局部回退、CRLF/编码处理 |
| 闭环验证 | 墨迹版心测量、溢出页集合取差、内容完整性、语言残留、行距画像、源码层硬判据、占位符泄漏 |
| 缺陷修复轮 | 一次代码审查确认的 29 项缺陷（含 \title 被图注顶掉、繁体不注 ctex、CRLF 双 CR、[[C#]] 被按 M 表查、并发/超时/缓存/安全/前端竞态等），附回归测试 |
| 性能 | 分块并发（÷3.7 墙钟）、提示词/术语表真正送达模型、单块墙钟上限、配置档 QPS 生效 |
| UI | 实际引擎标签、完成时间/耗时、上传超限替换、SSE 终态关闭、pdf.js 载入竞态与画布回收 |
| 启动器 | .bat 纯 ASCII + 端口残留清理 + 不依赖 uv；只结束本应用进程 |
| 工具 | scripts/check_tex_pipeline.py（无 LLM 确定性自检）、scripts/verify_pdf_layout.py（版式验证 CLI） |

# 13. 验收清单（建议逐项勾选）

[ ] 双击 启动译阅.bat（或 scripts/start.sh）能起服务并自动打开 http://127.0.0.1:8000。

[ ] GET /api/health 返回 status: ok。

[ ] 配置档「测试连接」对真实端点返回成功。

[ ] cd backend && uv run pytest -q → 144 passed。

[ ] uv run python ../scripts/check_tex_pipeline.py --src data/tasks/8/arxiv_src → 退出码 0、「占位符泄漏 0 处 / 编译 OK / 结论：通过」。

[ ] 跑一篇 arXiv 论文 → 任务列表出现 arXiv 源码直译 标签、engine_used=arxiv、闭环验证：通过。

[ ] GET /api/tasks/<id>/verify 的 verdict 为「通过」，content 中 section_cmds_in == section_cmds_out、placeholder_leaks_in_tex == 0、placeholder_leaks_in_pdf == 0。

[ ] 打开双栏阅读器逐页目检：标题/摘要/图注已汉化，公式与编号原样，引用与交叉引用可跳转。

[ ] 任务卡片显示「完成时间 … · 耗时 …」。

[ ] 取消一个进行中的任务 → 状态落到「已取消」而不是「失败」。

# 14. 参考文档索引

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md | 功能、快速开始、架构、补丁说明、内容保真、已知边界 |
| docs/verification/2026-10-06-arxiv-1610.01644.md | 首轮五步法闭环验证记录 |
| docs/verification/2026-10-07-bugfix-round-and-1610.01644.md | 审查缺陷修复轮 + 复跑验证（含自查踩坑记录） |
| docs/verification/2026-10-07-arxiv-2607.03728.md | 第二篇论文验证记录 + 内容保真实测 + 该篇暴露的 4 个问题 |
| docs/superpowers/specs/2026-10-05-pdf-translation-app-design.md | 应用设计 |
| docs/superpowers/specs/2026-10-06-arxiv-engine-design.md | arXiv 直译引擎设计 |
| docs/superpowers/plans/2026-10-05-yiyue-pdf-translation.md | 实施计划 |